# Contrat de Conception et de Développement de l’Architecture
- Projet : Intranet
- Client : Foosus
- Préparé par : Fonction Architecture
Note : Ce document fournit un modèle générique. Il pourra nécessiter des modifications pour correspondre à un client et une situation de projet spécifiques.
# Table des matières
1. Objet de ce document
2. Introduction et contexte
3. La nature de l’accord
4. Objectifs et périmètre
5. Description de l’architecture, principes stratégiques et conditions requises
6. Livrables architecturaux
7. Plan de travail commun priorisé
8. Plan de communication
9. Risques et facteurs de réduction
10. Hypothèses
11. Critères d’acceptation et procédures
12. Procédures de changement de périmètre
13. Calendrier
14. Phases de livrables définies
15. Personnes approuvant ce plan
# Objet de ce document
Les Contrats d’Architecture sont les accords communs entre les partenaires de développement et les sponsors sur les livrables, la qualité, et la correspondance à l’objectif d’une architecture. L’implémentation réussie de ces accords sera livrée grâce à une gouvernance de l’architecture efficace (voir TOGAF Partie VII, Gouvernance de l’architecture). En implémentant une approche dirigée du management de contrats, les éléments suivants seront garantis :
- Un système de contrôle continu pour vérifier l’intégrité, les changements, les prises de décisions, et l’audit de toutes les activités relatives à l’architecture au sein de l’organisation.
- L’adhésion aux principes, standards et conditions requises des architectures existantes ou en développement
- L’identification des risques dans tous les aspects du développement et de l’implémentation des/de l’architecture(s), y compris le développement interne en fonction des standards acceptés, des politiques, des technologies et des produits, de même que les aspects opérationnels des architectures de façon à ce que l’organisation puisse poursuivre son business au sein d’un environnement résilient.
  - Un ensemble de processus et de pratiques qui garantissent la transparence, la responsabilité et la discipline au regard du développement et de l’utilisation de tous les artefacts architecturaux
  - Un accord formel sur l’organe de gouvernance responsable du contrat, son degré d’autorité, et le périmètre de l’architecture sous la gouvernance de cet organe
Ceci est une déclaration d’intention signée sur la conception et le développement de l’architecture d’entreprise, ou de parties significatives de celles-ci, de la part d’organisations partenaires, y compris les intégrateurs système, fournisseurs d’applications, et fournisseurs de service.
De plus en plus, le développement d’un ou plusieurs domaine(s) d’architecture (business, données, application, technologie) peut être externalisé, avec la fonction d’architecture de l’entreprise fournissant une vue d’ensemble de l’architecture d’entreprise globale, ainsi que la coordination et le contrôle de l’effort total. Dans certains cas, même ce rôle de supervision peut être externalisé, bien que la plupart des entreprises préfèrent conserver cette responsabilité clé en interne.
Quelles que soient les spécificités des dispositions d’externalisation, les dispositions elles-mêmes seront normalement gouvernées par un Contrat d’Architecture qui définit les livrables, la qualité, et la correspondance à l’objectif de l’architecture développée, ainsi que les processus de collaboration pour les partenaires du développement de l’architecture.
# Introduction et Contexte
..
# La Nature de l’accord
..
# Objectifs et périmètre
## Objectifs
Les objectifs business de ce Travail d’Architecture sont les suivants :
### Objectif Business 1
### Créer une nouvelle plateforme géociblée pour mettre en contact des consommateurs avec des producteurs et artisans locaux, en tirant parti de la géolocalisation.
### Objectif Business 2
## Développer une architecture évolutive permettant de déployer les services sur diverses régions et de gérer sereinement les pics d'utilisation liés à la croissance et aux campagnes marketing. Périmètre
### Parties prenantes, préoccupations et visions
Le tableau suivant montre les parties prenantes qui utilisent ce document, leurs préoccupations, et la façon dont le travail d’architecture répondra à ces préoccupations par l’expression de plusieurs visions, ou perspectives.
Partie prenante	Préoccupation	Vision
Ash Callum (PDG / Parrain du projet)	La solution technique actuelle complexe n'évolue plus assez vite et entrave la croissance de l'entreprise	Une nouvelle architecture évolutive capable de faire franchir le prochain million d'utilisateurs et de supporter l'expansion de Foosus.
Natasha Jarson (CIO)	La dette technique accumulée, la sécurité insuffisante par le passé, et le risque de prendre des décisions techniques difficiles à inverser.	Un État Cible de l'Architecture clair, favorisant des choix responsables, des déploiements transparents sans temps d'arrêt, et un cadre adapté aux pratiques Agile/Kanban
Daniel Anthony (CPO)	Améliorer la fonctionnalité de recherche (actuellement source de 48% d'abandons) et innover rapidement avec de nouvelles fonctionnalités.	Une conception priorisant les producteurs locaux (géolocalisation), permettant des tests A/B, et intégrant à terme de nouveaux prestataires de paiement.
Pete Parker (Responsable Ingénierie) / Jack Harkness (Opérations)	Les pannes fréquentes causées par des modifications lourdes, et la difficulté d'intégrer les travaux de différentes équipes (taux d'incidents P1 trop élevé).	Des cycles de versions rapides, une réduction des incidents P1 (à moins de 1/mois), et une architecture moderne (comme les microservices) pour préserver l'autonomie des équipes

# Description de l’architecture, principes stratégiques et conditions requises
## Description
## L'architecture cible reposera sur une approche modulaire (de type microservices ou orientée services) moderne et hébergée dans le Cloud. Elle vise à remplacer le monolithe historique en découplant les domaines clés : recherche, gestion des producteurs locaux, commandes et paiements. La géolocalisation sera modélisée au cœur du système dès le premier jour pour permettre de connecter efficacement les consommateurs aux producteurs de leur région. Pour garantir une transition en douceur, la nouvelle architecture fonctionnera en parallèle de l'ancien système (qui sera placé en mode maintenance stricte), permettant une migration progressive des utilisateurs et la mise en place de tests A/B pour valider les nouvelles fonctionnalités.
## Principes stratégiques
Conception "Geo-First" : La localisation est le moteur principal de l'innovation ; toutes les données et interactions doivent être pensées autour de la dimension géographique pour valoriser les producteurs locaux.
Agilité et Autonomie (Lean Architecture) : L'architecture doit fournir des frontières claires pour permettre aux différentes équipes de développement de travailler, de tester et de déployer de manière autonome, afin de réduire le délai de mise sur le marché (objectif < 1 semaine).
Haute disponibilité et Évolutivité : Le système doit être conçu pour le Cloud afin de supporter la croissance rapide, avec une tolérance aux pannes intégrée et la capacité d'effectuer des déploiements sans interruption de service (Zéro Downtime Deployment).
Réversibilité et Choix Responsables : Minimiser les risques en privilégiant des décisions technologiques qui ne sont pas irréversibles, afin d'éviter de recréer la dette technique du passé tout en maintenant une gouvernance explicite.
Accessibilité et Sécurité by Design : Garantir une plateforme hautement sécurisée, réactive, et utilisable sur tous les appareils (mobiles et fixes), y compris sur des connexions réseau instables ou lentes.
## Référence aux Conditions requises pour l’architecture
# Ce travail s'appuie sur le document de "Spécification des Conditions Requises pour l’Architecture", qui détaille notamment :
REQ-GEO-01 : Modélisation native des données de géolocalisation dans la base de données principale dès la Phase 1.
REQ-PERF-01 : Temps de réponse optimisés pour la recherche, même sur des connexions mobiles lentes (afin de réduire le taux d'abandon actuel de 48%).
REQ-OPS-01 : Mise en place de pipelines de déploiement continu garantissant une réduction des incidents de production P1 (objectif : moins de 1 par mois).
REQ-MIG-01 : Interdiction de développer de nouveaux comportements sur l'ancien système ; coexistence des deux systèmes pendant la phase de transition.

# Livrables architecturaux
Livrables architecturaux qui satisfont aux conditions requises pour le business.
## Développement de l’architecture
Approche Lean et Itérative : L'architecture ne sera pas une contrainte rigide ("Big Design Up Front") mais un cadre évolutif qui s'intègre au processus de livraison continue des équipes de développement.

Prévention de la Dette Technique : Instauration de garde-fous clairs : toutes les nouvelles fonctionnalités (y compris le nouveau processus de paiement) doivent être développées sur la nouvelle architecture. L'ancien système est gelé et placé en mode maintenance stricte.

Gouvernance Basée sur les Données : Les décisions technologiques (notamment concernant l'hébergement Cloud) seront justifiées par des preuves conceptuelles (PoC) et des métriques pour éviter les choix irréversibles.

## Mesures de l’architecture cible
Ces métriques techniques valideront la stabilité et l'agilité du nouveau système :

Stabilité et Résilience : Réduire le taux d'incidents critiques (P1) en production de plus de 25 par mois à moins de 1 par mois.

Agilité de Livraison : Réduire le délai moyen de parution (Time-to-market) de 3,5 semaines à moins de 1 semaine.

Disponibilité : Atteindre 100% de disponibilité pendant les mises à jour grâce à des déploiements transparents.

## Livraison de l’architecture et métriques business
Ces métriques valideront que l'architecture sert directement la croissance de Foosus :
Acquisition Côté Offre : Faire passer le taux d'intégration des producteurs alimentaires locaux de 1,4 adhésion par mois à 4 par mois.

Acquisition Côté Demande : Augmenter le nombre d'adhésions de nouveaux utilisateurs de 10 % par jour.

Rétention / Expérience Utilisateur : Diminuer de façon drastique le taux d'abandon lié à la recherche (actuellement de 48 %) grâce aux nouvelles capacités géociblées.

## Phases de livraison définies
# Phase 1 (Trimestre 1 - Budget alloué) : * Établissement de la gouvernance et signature des contrats d'architecture.
Déploiement des fondations Cloud et du cœur de données géolocalisées.
Fonctionnement en parallèle de la nouvelle plateforme avec l'ancienne (en mode maintenance).
# Phase 2 (Trimestre 2 - À débloquer) :
Migration progressive des utilisateurs vers la nouvelle interface de recherche et le nouveau système de paiement.
Élargissement des fonctionnalités avec les équipes de développement.
Début du décommissionnement des composants critiques de l'ancien système monolithique.
# Plan de travail commun priorisé
Cette section décrit toutes les activités et tous les livrables pour le travail d’architecture.
Fournir un plan pour le travail d’architecture.
## Item de travail 1
### Item de travail 1 : Activités
Évaluer les contraintes de l'ancien système monolithique et définir les limites strictes pour son passage en mode maintenance.

Modéliser l'État Cible de l'Architecture (Cloud-native, modulaire) en plaçant la géolocalisation ("Geo-First") au centre du modèle de données.
Animer des ateliers avec les parties prenantes (C-level) pour valider les principes stratégiques et les critères de réussite.

### Item de travail 1 : Livrables
Les produits de travail suivants seront créés en résultat de ce travail d’architecture :
#### Nom du Produit de travail 1 : Déclaration de Travail d’Architecture
Description : Document de référence validé par la direction formalisant la vision de l'architecture, l'État Cible, et le processus architectural adapté à la culture Agile de Foosus..
#### Nom du Produit de travail 2 : Spécification des Conditions Requises pour l’Architecture
Description : Cahier des charges technique détaillant les exigences non fonctionnelles (haute disponibilité, déploiement sans interruption, sécurité) et fonctionnelles (modélisation native de la géolocalisation).
## Item de travail 2 : Validation Technologique et Infrastructure Cloud
### Item de travail 2 : Activités
Mener une analyse basée sur des données tangibles pour trancher le débat sur l'hébergement (Cloud vs Sur site).

Concevoir et prototyper les pipelines de déploiement continu (CI/CD) pour permettre une livraison rapide et sécurisée.

Mettre en place les outils de télémétrie pour surveiller la réduction des incidents P1 (objectif < 1/mois).

### Item de travail 2 : Livrables
Les produits de travail suivants seront créés en résultat de ce travail d’architecture :
#### Nom du Produit de travail : Preuve de Concept (PoC) d'hébergement Cloud
Description : Rapport d'évaluation basé sur des métriques réelles prouvant la viabilité et l'évolutivité de la solution Cloud choisie par rapport à une solution sur site.

Nom du Produit de travail 2 : Modèle d'Infrastructure de Déploiement "Zero Downtime"
Description : Artefacts techniques et diagrammes définissant comment les équipes atteindront le délai de parution inférieur à 1 semaine sans provoquer de pannes.

## Item de travail 3 : Déploiement de la Phase 1 (Coexistence et Recherche Géo-ciblée)
### Item de travail 3 : Activités
Concevoir l'architecture d'intégration permettant à la nouvelle plateforme de fonctionner en parallèle de l'ancienne.

Définir l'infrastructure de test (A/B testing) pour permettre le déploiement progressif des nouvelles fonctionnalités de recherche (ciblant la baisse des 48% d'abandons).

Établir les contrats de service (API) entre les nouvelles équipes de développement.

### Item de travail 3 : Livrables
Les produits de travail suivants seront créés en résultat de ce travail d’architecture :
#### Nom du Produit de travail Contrats d'Architecture avec les fonctions Business et Développement
Description : Accords formels, stockés sur GitHub, garantissant que les équipes de développement respectent la nouvelle architecture (interdiction de développer sur l'ancien système) tout en conservant leur autonomie opérationnelle.
# Nom du Produit de travail 2 : Stratégie de Migration et de Routage Utilisateur
Description : Document décrivant techniquement comment les utilisateurs précoces seront redirigés vers la nouvelle fonctionnalité de recherche tout en finalisant leurs achats sur le système de paiement existant lors de la phase de transition.
# Plan de communication
Décrit le rythme, les canaux et les formats approuvés utilisés pour la communication afin de garantir l'alignement entre les équipes techniques, produits et la direction (C-Level).

## Évènements
Présentations de validation d'architecture : Sessions dédiées avec l'équipe de direction (Natasha, Daniel, Pete, Ash) pour valider les concepts clés et débloquer les phases du projet.

Points de synchronisation Agile/Kanban : Intégration de l'architecte dans les rituels des équipes produit et développement pour s'assurer que les directives architecturales sont comprises et applicables.

Revues de conception technique et de PoC : Ateliers collaboratifs pour analyser les données (ex: décision d'hébergement Cloud vs Sur site) et définir les contrats d'API.

## Canaux
Dépôt GitHub (Intranet) : Source unique de vérité et référentiel central pour tous les modèles, artefacts, contrats d'architecture et documentations techniques.

Réunions synchrones (Présentiel/Visio) : Utilisées pour les validations formelles, les débats techniques complexes et les démonstrations.

E-mail : Réservé aux annonces officielles, aux résumés de réunions de direction (à l'image des communications de la CIO) et aux approbations formelles.

## Formats
Présentations visuelles ("Visualisations puissantes") : Diaporamas riches en schémas et modèles visuels pour rendre les concepts architecturaux complexes accessibles à toutes les parties prenantes (techniques et non techniques).

Documents textuels et Contrats (Markdown/ODT) : Déclarations de travail, Spécifications des conditions requises et Contrats d'architecture, maintenus sous contrôle de version.

Tableaux de bord (Dashboards) : Suivi visuel des KPIs d'architecture cibles (taux d'incidents P1, délai de parution, taux d'adoption).

## Contenu
Évolution de l'État Cible de l'Architecture et justification des choix technologiques responsables (minimisation des risques).

Directives sur les limites d'intégration entre le nouveau système géociblé et l'ancien monolithe en mode maintenance.

Résultats tangibles des expérimentations (métriques de l'hébergement cloud, résultats des tests A/B).

## Rythme de communication
En continu (Asynchrone) : Mises à jour itératives des artefacts sur le dépôt GitHub au fur et à mesure des découvertes et des avancées.

Hebdomadaire/Par cycle Kanban : Interactions régulières avec les équipes de développement pour lever les ambiguïtés sur l'implémentation de la nouvelle architecture et maintenir des cycles de versions rapides.

Mensuel / Fin de phase (Trimestriel) : Revues stratégiques majeures avec les sponsors (PDG, CIO, CPO) pour évaluer la complétion de la Phase 1 et valider le passage et le financement de la Phase 2.

# Risques et facteurs de réduction
## Structure de gouvernance
La gouvernance de ce projet s'inscrira dans la culture "Lean" et Agile/Kanban de Foosus. L'objectif n'est pas de créer une bureaucratie lourde, mais d'établir des frontières claires pour préserver l'autonomie des équipes tout en évitant la dette technique.

Référentiel central : Tous les artefacts, contrats d'architecture et décisions (ADR - Architecture Decision Records) seront documentés et versionnés dans le dépôt GitHub de l'intranet.

Contrats d'Architecture : Les équipes de développement et commerciales doivent adhérer formellement aux contrats d'architecture avant d'entamer la phase de réalisation.

Comité de validation (Architecture Board) : Des revues mensuelles ou de fin de phase seront organisées avec les parties prenantes clés (Natasha Jarson, Daniel Anthony, Pete Parker) pour évaluer la conformité de l'implémentation par rapport à l'État Cible, surveiller les KPIs (ex: taux d'incidents P1) et débloquer les financements des phases suivantes.
## Analyse des risques
Décrivez tout risque identifié
ID	Risque	Gravité	Probabilité	Facteur de réduction	Propriétaire
1	Contournement de la nouvelle architecture	Critique	Élevée	Instauration d'une règle stricte de "gel" : l'ancien monolithe est placé en mode maintenance exclusive. Toute nouvelle fonctionnalité doit être développée sur la nouvelle plateforme.	Natasha Jarson (CIO) / Promoteur de l'Architecture
2	Paralysie décisionnelle sur l'hébergement : Le débat persistant entre l'hébergement Cloud et l'hébergement sur site pourrait retarder la livraison de la Phase 1	Haute	Élevée	Prendre des décisions basées uniquement sur les données. Réaliser rapidement des Preuves de Concept (PoC) pour évaluer les performances et les coûts de l'approche Cloud-native.	Promoteur de l'Architecture / Jack Harkness (Ops)
3	Perte d'autonomie des équipes : La nouvelle gouvernance architecturale pourrait être perçue comme un frein et ralentir la vélocité des équipes Agile/Kanban.	Haute	Moyenne	Adopter une approche d'Architecture "Lean". Définir des frontières et des contrats d'interfaces (API) clairs entre les domaines, laissant les équipes libres de leurs choix d'implémentation internes au sein de ces frontières.	Promoteur de l'Architecture / Pete Parker
4	Impact sur les ventes lors de la migration : La transition vers la nouvelle recherche géociblée pourrait perturber le parcours utilisateur existant (déjà responsable de 48% d'abandons).	Critique	Moyenne	Mettre en place un fonctionnement en parallèle (coexistence des deux systèmes) pour la Phase 1. Utiliser le routage progressif et les tests A/B auprès des utilisateurs précoces avant un basculement complet.	Daniel Anthony (CPO)
5	La géolocalisation ajoutée après coup : Si la géolocalisation n'est pas intégrée assez tôt, le système reproduira les erreurs du passé et ne pourra pas soutenir l'innovation locale.	Haute	Faible	Exigence stricte (Spécification des conditions requises) : Modélisation native des données spatiales/géographiques dans le cœur de la nouvelle base de données dès le premier jour de la Phase 1.	Promoteur de l'Architecture

# Hypothèses
Le tableau suivant résume les hypothèses pour cette Déclaration de travail d’architecture.

ID	Hypothèse	Impact	Propriétaire
1	Gel du système existant : Aucune nouvelle fonctionnalité ne sera exigée ni développée sur la plateforme historique (monolithe) pendant le développement de la nouvelle architecture.	Impact critique. Si de nouveaux développements sont imposés sur l'ancien système, cela aggravera la dette technique, mobilisera les ressources d'ingénierie et retardera la sortie de la nouvelle plateforme.	Natasha Jarson (CIO) / Daniel Anthony (CPO)
2	Validation de l'hébergement Cloud : L'entreprise validera la migration vers une infrastructure Cloud à la suite de la Preuve de Concept (PoC), abandonnant l'approche sur site.	Impact majeur. Un refus du Cloud compromettrait les objectifs d'évolutivité, de déploiement sans temps d'arrêt (zéro downtime) et de réduction du délai de parution (< 1 semaine).	Jack Harkness (Responsable Opérations) / Promoteur de l'Architecture

4	Faisabilité de la synchronisation des données : Il est techniquement possible de faire coexister et de synchroniser les données (utilisateurs, paiements) entre l'ancien système et la nouvelle base de données "Geo-First" avec une latence acceptable.	Impact élevé. Si la synchronisation est trop lente ou instable, la stratégie de transition en douceur via des tests A/B pour les utilisateurs précoces sera irréalisable.	Pete Parker (Responsable Ingénierie)
5	Adoption par les équipes (Culture Lean) : Les équipes de développement accepteront et adopteront les nouveaux "Contrats d'Architecture" et les nouvelles normes de déploiement (CI/CD).	Impact modéré à élevé. Une résistance au changement annulerait les bénéfices d'agilité de la nouvelle architecture et maintiendrait un taux d'incidents P1 élevé.	Promoteur de l'Architecture / Pete Parker

# Critères d’acceptation et procédures
## Métriques et KPIs de l’État Cible de l’Architecture
De plus, les métriques suivantes seront utilisées pour déterminer le succès de ce travail d’architecture :
Métrique	Technique de mesure	Valeur cible	Justification	Notes supplémentaires
Taux d'incidents critiques (P1)	Outils de suivi des incidents (ex: ITSM/Jira)	< 1 par mois (contre > 25 actuellement)	La nouvelle architecture modulaire doit empêcher les pannes systémiques et isoler les erreurs.	Métrique cruciale pour valider la réduction de la dette technique.
Délai moyen de parution (Time-to-market)	Mesure des cycles CI/CD	< 1 semaine (contre 3,5 semaines actuellement)	Garantir l'autonomie des équipes et soutenir l'innovation rapide voulue par le CPO.	Lié à la mise en place réussie de pipelines de déploiement automatisés.
Disponibilité lors des déploiements	Outils de surveillance Cloud (Monitoring)	100 % (Zéro temps d'arrêt)	Assurer une expérience transparente pour l'utilisateur lors des mises à jour du système.	Valide l'efficacité de l'infrastructure Cloud et de l'approche microservices.

## Métriques de livraison de l’architecture et du business
Métrique	Technique de mesure	Valeur cible	Justification	Notes supplémentaires
Taux d'abandon de la recherche	Analytique produit / Suivi des parcours	Baisse drastique (actuellement à 48 %)	La nouvelle conception "Geo-First" doit offrir des résultats pertinents et fluides aux consommateurs.	Principal point de douleur actuel de l'expérience utilisateur.
Adhésion des producteurs alimentaires	Suivi des créations de comptes fournisseurs	4 par mois (contre 1,4 actuellement)	L'architecture cible doit faciliter l'intégration de l'offre locale pour soutenir la croissance de Foosus.	Valide l'impact de la géolocalisation sur le marché B2B.
Croissance des utilisateurs (Demande)	Suivi des créations de comptes clients	+ 10 % par jour	La nouvelle plateforme doit relancer l'acquisition d'utilisateurs qui stagne actuellement.	À corréler avec les campagnes marketing utilisant la nouvelle plateforme.

## Procédure d’acceptation
Concluez un accord sur le processus à suivre pour l’acceptation/la signature :
Afin de respecter la culture Agile et la volonté d'efficacité de Foosus, la procédure d'acceptation s'éloignera des lourdeurs bureaucratiques traditionnelles pour s'intégrer aux outils de développement :
1. Revue par les pairs et parties prenantes : Les livrables (modèles, contrats, spécifications) seront publiés sur le dépôt GitHub dédié à l'architecture.
2. Session de présentation (Pitch) : L'architecte présentera les concepts clés et les visualisations à l'équipe de direction (CIO, CPO, Responsable Ingénierie) lors d'une réunion dédiée à la fin de la Phase 1.
3. Approbation asynchrone (Signature) : La validation officielle se fera par l'approbation formelle des "Pull Requests" (ou équivalent) sur GitHub par les sponsors (Natasha Jarson, Daniel Anthony, Pete Parker). Cette action numérique vaudra signature et accordera le feu vert (ainsi que le déblocage du budget du T2) pour la Phase 2.
# Procédures de changement de périmètre
Décrivez une procédure pour gérer les changements de périmètre. Afin de maintenir l'agilité des équipes tout en protégeant l'intégrité de la nouvelle architecture, toute demande de modification majeure du périmètre (ex: ajout d'un nouveau domaine métier, changement de fournisseur Cloud stratégique) suivra le processus allégé suivant :

Proposition et Documentation (Asynchrone) : Le demandeur (ex: Product Owner, Tech Lead) soumet une "Demande de Changement d'Architecture" (Architecture Decision Record - ADR) sous forme de Pull Request ou de Ticket (Issue) dans le dépôt GitHub d'Architecture. Cette demande doit inclure le besoin business et une proposition de solution technique.

Évaluation d'Impact (Lean) : Le Promoteur de l'Architecture, de concert avec les Tech Leads concernés (ex: Pete Parker pour l'ingénierie), évalue l'impact du changement sur la dette technique, les délais de livraison (garantie du cycle < 1 semaine) et les KPIs définis (ex: risques d'incidents P1).

Résolution et Mise à jour : Pour les changements mineurs respectant les principes "Geo-First", l'approbation se fait directement sur GitHub (revue par les pairs). Pour les changements modifiant l'État Cible ou le budget, une session décisionnelle rapide (15-30 min) est convoquée avec le comité de direction (CIO, CPO). Une fois approuvé, le Contrat d'Architecture est mis à jour et versionné.
## Conditions requises pour la conformité
Concluez un accord sur un cadre pour évaluer un ou des niveaux de conformité à cet accord. L'évaluation de la conformité ne doit pas être un goulot d'étranglement, elle sera intégrée au flux de travail quotidien :

Conformité Automatisée (Niveau 1) : Les règles d'architecture de base (ex: sécurité, standards de code, déploiement sans temps d'arrêt) seront évaluées automatiquement via les pipelines d'intégration et de déploiement continus (CI/CD) gérés par les Opérations (Jack Harkness). Un déploiement est bloqué si ces critères ne sont pas atteints.

Conformité par les Pairs (Niveau 2) : L'adhésion aux principes de conception (ex: modélisation native de la géolocalisation, non-utilisation de l'ancien monolithe) sera vérifiée lors des revues de code croisées (Pull Requests) impliquant les Tech Leads et le Promoteur de l'Architecture.

Conformité Stratégique (Niveau 3) : À la fin de chaque trimestre (ou fin de phase majeure), une évaluation formelle sera menée à l'aide de tableaux de bord (mesurant la baisse du taux d'abandon, le temps de réponse) pour valider auprès des sponsors que l'implémentation reste fidèle aux objectifs business de Foosus.

## Développement et propriété de l’architecture
 Promoteur de l’Architecture (Vous) - Propriétaire de la Vision : Responsable de la création, de la mise à jour et de la communication de l'État Cible de l'Architecture. Agit comme un facilitateur ("la conscience technique") pour aider les équipes à faire des choix responsables sans entraver leur autonomie. Propriétaire du dépôt GitHub d'Architecture.

 Équipes de Développement (Ingénierie) - Propriétaires de l'Implémentation : Responsables de la conception technique détaillée au sein des frontières définies par les contrats d'architecture. Ils ont l'autonomie pour choisir les modalités d'implémentation exactes tant qu'ils respectent les interfaces (API), les critères de sécurité et l'interdiction de développer sur l'ancien système.

 Équipe Produit (CPO - Daniel Anthony) - Propriétaire de la Valeur : S'assure que les exigences de géolocalisation, les flux de paiement et les tests A/B sont correctement priorisés dans le backlog de développement pour répondre aux attentes des utilisateurs et des producteurs locaux.

Sponsors Exécutifs (CIO - Natasha Jarson / PDG - Ash Callum) - Propriétaires de la Gouvernance : Valident la vision architecturale globale, arbitrent en cas de conflits majeurs d'alignement stratégique et débloquent le financement des phases successives (ex: budget du Trimestre 2).
# Calendrier
Concluez un accord sur une feuille de route haut niveau avec toutes les étapes clés notables. Ce calendrier reflète une approche itérative (Lean) alignée sur les cycles Kanban des équipes, avec un focus sur le premier trimestre (budget actuellement réservé).

Mois 1 : Fondations et Gouvernance
Semaine 1-2 : Signature des Contrats d'Architecture et validation de la Déclaration de Travail d'Architecture.
Semaine 3-4 : Réalisation et présentation de la Preuve de Concept (PoC) sur l'hébergement Cloud vs Sur site (décision basée sur les données).

Mois 2 : Infrastructure et Modélisation
Semaine 1-2 : Mise en place des pipelines de déploiement continu (CI/CD) par les Opérations (objectif "Zéro downtime").
Semaine 3-4 : Déploiement du modèle de données "Geo-First" et établissement de la coexistence avec le système monolithique (placé en mode maintenance).

Mois 3 : Expérimentation et Validation de Phase 1
Semaine 1-3 : Lancement des tests A/B de la nouvelle recherche géociblée sur un segment d'utilisateurs précoces.
Semaine 4 : Revue architecturale de fin de Phase 1 avec l'équipe de direction. Validation de la réduction du taux d'abandon et déblocage du budget pour le Trimestre 2.

Trimestre 2 (Vision à moyen terme) : Mise à l'échelle
Migration progressive de l'ensemble du trafic de recherche.
Intégration du nouveau processus de paiement dans l'architecture cible.
# Phases de livrables définies
Phase 1 (Trimestre 1 - En cours) : "Fondations Cloud et Recherche Géo-ciblée"
Livrables : Dépôt GitHub d'architecture opérationnel, environnement Cloud provisionné, base de données géolocalisée active, nouveau moteur de recherche fonctionnant en parallèle de l'ancien pour les tests A/B.

Phase 2 (Trimestre 2 - À débloquer) : "Migration Transactionnelle et Décommissionnement"
Livrables : Nouveaux prestataires de paiement intégrés à la plateforme modulaire, routage de 100% du trafic utilisateur vers la nouvelle architecture, gel total et début du décommissionnement des modules obsolètes de l'ancien monolithe.

# Personnes approuvant ce plan
Validateur	Domaine de responsabilité	Date
Natasha Jarson	Directrice Informatique (CIO) - Gouvernance IT et Sécurité	[À compléter]
Daniel Anthony	Directeur Produits (CPO) - Vision Produit et Expérience Utilisateur	[À compléter]
Pete Parker	Responsable Ingénierie - Livraison Technique et Autonomie des équipes	[À compléter]
Ash Callum	PDG (Parrain du projet) - Stratégie Business et Financement	[À compléter]